| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 26.12.2014г. | № | 4196 |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель от 30.07.2010г. №2174 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» (в редакциях постановлений администрации городского округа Кинель от 12.10.2012г. №3204, от 27.11.2012г. №3688, от 10.07.2013г. №2062, от 30.09.2013г. №2872, от 31.12.2013г. №3982, от 02.04.2014г. №1086) |  |  |  |  |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель от 19.12.2013г. №400 «О бюджете городского округа Кинель на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. №710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Продолжить реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» до 2015 года и внести в постановление администрации городского округа Кинель от 30.07.2010г. №2174 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» (в редакции от 02.04.2014г.) следующие изменения:

1.1.	в наименовании и п. 1 постановления слова «на 2010-2014 годы» заменить словами «на 2010-2015 годы»;

1.2.	в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2014 годы» (далее - Программа):

паспорт Программы изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Кинель на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | - |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Кинель |
| Разработчик Программы | ЗАО «Региональный центр энергоэффективности Самарской области» |
| Головной исполнитель Программы | МБУ «Управление ЖКХ» |
| Цели и задачи Программы | Цели и задачи Программы определены в разделе 3 Программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2010-2015 гг. |
| Важнейшие индикаторы и показатели муниципальной программы | Приложение 1 к Программе |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования, мероприятий, определенных муниципальной программой | Общий объем финансирования Программы – 33 724,7 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета г.о. Кинель – 20 681,7 тыс.руб., из них: в 2012 г. – 2 997,3 тыс.рублей; в 2013 г. – 7 360,4 тыс.рублей; в 2014 г. – 5 824,0 тыс.рублей; в 2015 г. – 4 500,0 тыс.рублей; средств иных источников – 13 043,0 тыс.руб., из них: в 2011 г. – 3 372,0 тыс.рублей; в 2012 г. – 6 569,0 тыс.рублей; в 2013 г. – 487,0 тыс.рублей; в 2014 г. – 0,0 тыс.рублей; в 2015 г. – 2 615,0 тыс.рублей. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | Наличие во всех муниципальных учреждениях городского округа и на объектах жилищного фонда: - актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия за период реализации Программы для бюджетных организаций: электрической энергии – 536779,14 кВтч, тепловой энергии – 3 173,8 Гкал, воды – 9640 м3; - экономия за период реализации Программы в системе уличного освещения - 6652136,7 кВтч; - снижение объема потребления по каждому виду используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объемов их фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; – снижение за период реализации Программы затрат местного бюджета на оплату потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов на 11811,4 тыс. рублей; – полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде и при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса. |

в тексте Программы:

в абзаце первом раздела 1. «Введение» слова «на 2010-2014 годы» заменить словами «на 2010-2015 годы»;

по тексту Программы слова «МУП  «Водоканал» заменить словами «МУП «АККПиБ»;

в абзаце первом раздела 4. «Сроки реализации Программы» слова «на 2010-2014 годы» заменить словами «на 2010-2015 годы»;

в разделе 5.1.1. «Установка приборов учета тепловой энергии» таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в разделе 5.1.2. «Установка индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования с приборами учета теплопотребления» таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в абзаце седьмом раздела 5.1.5. «Мероприятия по снижению электропотребления» слова «с 2010 по 2014 год» заменить словами «с 2010 по 2015 год»;

в разделе 5.2.3. «Мероприятия по повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих теплоснабжение, не являющихся муниципальными унитарными предприятиями»:

слова «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2014 г., предоставленная лицеем №4» исключить;

таблицу 107 исключить;

абзац первый раздела 5.2.4. исключить;

в абзаце первом раздела 5.3. «Энергосбережение уличного освещения» слова «Электрические сети системы уличного освещения г.о. Кинель принадлежат ЗАО «Кинельэнерго»» исключить;

в абзаце третьем раздела 5.3. «Энергосбережение уличного освещения» слова «Срок выполнения мероприятия 2011-2014 года.» исключить;

в разделе 5.7. таблицу 140 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или в газете «Неделя Кинеля».

Глава администрации							А.А. Прокудин

Фокина 21384

Москаленко 21698

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Кинель

от 26.12.2014г. № 4196

Таблица 1

Перечень объектов, подлежащих установке узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Адрес | Потреб-ленная тепловая энергия в 2010 году, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2010 году, тыс. руб. | Объем финанси-рования мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражении, тыс. руб. | Расчет-ный эффект в натураль-ном выраже-нии, Гкал | Расчет-ный срок окупае-мости мероприятия, лет | Срок выполне-ния меропри-ятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание школы №11 | г.Кинель, ул.Маяковского,49 | 855,1 | 961,5 | 135,0 | 144,2 | 128,3 | 0,9 | 2012 |
| 2 | Нежилое здание школы №9 | г.Кинель, ул.Ульяновская, 27 | 922,6 | 1037,5 | 135,0 | 155,6 | 138,4 | 0,9 | 2012 |
| 3 | Нежилое здание школы №10 | г.Кинель, ул. 50 лет Октября, 25А | 816,8 | 1180,7 | 135,0 | 177,1 | 122,5 | 0,8 | 2012 |
| 4 | Нежилое здание школы №3 | г.Кинель, ул.Первомайская, 31А | 920,6 | 1330,8 | 135,0 | 199,6 | 138,1 | 0,7 | 2012 |
| 5 | Нежилое здание детского сада №7 | г.Кинель, ул.Маяковского, 65А; | 386,3 | 431,6 | 135,0 | 51,2 | 45,6 | 2,6 | 2012 |
| 6 | Нежилое здание детского сада №10 | г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 3 | 452,2 | 508,6 | 135,0 | 76,3 | 67,8 | 1,8 | 2012 |
| 7 | Нежилое здание ДЮСШ | г.Кинель, ул.Южная, 41 | 538,1 | 567,1 | 135,0 | 90,8 | 80,7 | 1,5 | 2012 |
| 8 | МБУК «Городской дом культуры» | г.Кинель,ул.Мира,42 | 790,4 | 888,9 | 135,0 | 118,6 | 133,3 | 1,0 | 2012 |
| 9 | МБУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» | г.Кинель, ул.Мира, 41; г.Кинель, ул.Мира, 41 (гаражи) | 181,9 | 204,6 | 250,0 | 38,2 | 34 | 6,5 | 2012 |
| 10 | # Нежилые здания детского сада№3 | г.Кинель, ул.Суворова, 33А; г.Кинель, ул.Спортивная, 2А | 475,0 | 685,0 | 270,0 | 48,0 | 33,2 | 5,6 | 2015 |
| 11 | # Нежилые здания детского сада №6 | г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 93; г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, 7А | 150,4 | 161,9 | 270,0 | 28,1 | 22,6 | 9,6 | 2015 |
| 12 | # МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Камертон» | г.Кинель, ул.Пушкина, 29 | 159,2 | 230,1 | 135,0 | 34,5 | 23,9 | 3,9 | 2015 |
|  | Итого: |  | 6648,6 | 8188,3 | 2005 | 1162,2 | 968,4 | 1,8 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Кинель

от 26.12.2014г. № 4196

Таблица 3

Перечень объектов, подлежащих  установке системы автоматического регулирования теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Адрес | Объем потреб-ленной тепловой энергии в 2010г., Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2010 году, тыс. руб. | Объем финансиро-вания мероприя-тия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимост-ном выражении,тыс. руб. | Расчетный эффект в натураль-ном выра-жении, Гкал | Расчетный срок окупае-мости мероприятия, лет | Срок выпол-нения мероп-риятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нежилое здание школы №1 | г.Кинель, ул.Шоссейная, 6А | 1144,3 | 1654,0 | 980,0 | 389,5 | 269,0 | 2,5 | 2012 |
|  | Нежилое здание школы №2 | г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 | 1059,1 | 1139,7 | 930,0 | 284,9 | 264,8 | 3,2 | 2012 |
|  | Нежилое здание школы №4 | г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,8 | 720,8 | 775,5 | 850,0 | 224,8 | 180,3 | 3,8 | 2012 |
|  | Нежилое здание школы №8 | г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева,23 | 1128,8 | 1143,7 | 980,0 | 303,7 | 282,2 | 3,2 | 2012 |
|  | Нежилое здание школы №5 | г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 5А | 3314,2 | 3292,8 | 1214,0 | 999,9 | 889,2 | 1,2 | 2014 |
|  | Нежилое здание д/с №3 п.г.т.Алексеевка | г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 4А | 478,3 | 514,7 | 780,0 | 128,7 | 119,6 | 6,1 | 2015 |
|  | Нежилое здание д/с №5 | г.Кинель, ул.Украинская, 31 | 365,9 | 321,2 | 780,0 | 80,3 | 91,4 | 9,7 | 2015 |
|  | Нежилое здание д/с №19 | г.Кинель, ул.Чехова, 5 | 386,6 | 434,6 | 780,0 | 124,9 | 96,7 | 6,3 | 2015 |
|  | Итого: |  | 8598,0 | 9276,2 | 7730,0 | 2536,7 | 2193,2 | 3,1 |  |

Приложение 3 к постановлению администрации городского округа Кинель

от _________________ № _____

Таблица 140

Сводная таблица мероприятий Программы и источников их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Энергосбережение в бюджетной сфере | 0,00 | 3 372,00 | 7 174,48 | 0,00 | 1 214,00 | 3 115,00 |  |
| # 1.1 | # Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах муниципальной собственности | # 0,0 | # 0,0 | # 342,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| ## 1.1.1 | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 280,92 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ### 1.1.1.1 | ### нежилое здание школы №3 по адресу г.Кинель, ул.Первомайская, 31А |  |  | ### 22,82 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.2 | ### нежилое здание школы №8 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева, 23 |  |  | ### 18,72 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.3 | ### нежилое здание школы №9 по адресу г.Кинель, ул.Ульяновская, 27 |  |  | ### 73,92 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.4 | ### нежилое здание школы №10 по адресу г.Кинель ул.50 лет Октября, 25А |  |  | ### 14,00 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.5 | ### нежилое здание школы №11 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского, 49 |  |  | ### 42,48 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.6 | ### нежилые здания детского сада №3 по адресам: г.Кинель, ул.Суворова, 33А; г.Кинель, ул.Спортивная, 2А |  |  | ### 15,96 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.7 | ### нежилое здание детского сада №6 по адресу г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейна, 93 |  |  | ### 14,14 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.8 | ### нежилое здание детского сада №7 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского, 65А |  |  | ### 19,80 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.9 | ### нежилое здание детского сада №8 по адресу г.Кинель, ул.Солонечная, 112 |  |  | ### 26,88 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.10 | ### нежилое здание детского сада №10 по адресу г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, 3 |  |  | ### 27,16 |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.11 | ### нежилое здание ДЮСШ по адресу г.Кинель, ул.Южная, 41 |  |  | ### 5,04 |  |  |  |  |
| ## 1.1.2 | ## Управление культуры и молодежной политики | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 41,40 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ### 1.1.2.1 | ### МБОУ ДОД «Камертон»; |  |  | ### 6,60 |  |  |  |  |
| ### 1.1.2.2 | ### МБУК г.о.Кинель Самарской области «Городской дом культуры»; |  |  | ### 34,80 |  |  |  |  |
| ## 1.1.3 | ## МБУ г.о.Кинель "Служба эксплуатации зданий и сооружений" |  |  | ## 20,16 |  |  |  |  |
| # 1.2 | # Замена ламп накаливания на светодиодные лампы с цоколем Е27 на объектах муниципальной собственности | # 0,0 | # 0,0 | # 1 257,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| ## 1.2.1 | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 1 144,50 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ### 1.2.1.1 | ### нежилые здания школы №1 по адресам: г.Кинель, ул.Шоссейная, 6А; г.Кинель, ул.Советская, 46 |  |  | ### 165,50 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.2 | ### нежилое здание школы №4 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, 8 |  |  | ### 214,50 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.3 | ### нежилое здание детского сада №1 по адресу г.Кинель, ул.Зеленая, 21А |  |  | ### 65,00 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.4 | ### нежилое здание детского сада №1 п.г.т.Алексеевка по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, 1 |  |  | ### 115,00 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.5 | ### нежилое здание детского сада №3 п.г.т.Алексеевка по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 4А |  |  | ### 123,50 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.6 | ### нежилое здание детского сада №5 по адресу г.Кинель, ул.Украинская, 31 |  |  | ### 198,50 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.7 | ### нежилое здание детского сада №9 по адресу г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 18А |  |  | ### 117,50 |  |  |  |  |
| ### 1.2.1.8 | ### нежилое здание детского сада №19 по адресу г.Кинель, ул.Чехова, 5 |  |  | ### 145,00 |  |  |  |  |
| ## 1.2.2 | ## Управление культуры и молодежной политики | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 112,50 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ### 1.2.2.1 | ### МБОУ ДОД ДШИ №1 |  |  | ### 22,00 |  |  |  |  |
| ### 1.2.2.2 | ### МБОУ ДОД ДШИ №3 |  |  | ### 51,00 |  |  |  |  |
| ### 1.2.2.3 | ### МБУК г.о.Кинель Самарской области «Дом культуры «Дружба» |  |  | ### 39,50 |  |  |  |  |
| # 1.3 | # Проектирование теплосчетчиков и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования с приборами учета теплопотребления на объектах муниципальной собственности | # 0,0 | # 0,0 | # 200,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 100,0 | # Бюджет городского округа |
| ## 1.3.1 | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 140,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 80,00 |  |
| ### 1.3.1.1 | ### нежилое здание школы №11 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского,49 |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.2 | ### нежилое здание школы №9 по адресу г.Кинель, ул.Ульяновская, 27 |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.3 | ### нежилое здание школы №10 по адресу г.Кинель, ул.50 лет Октября, 25А |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.4 | ### нежилое здание школы №3 по адресу г.Кинель, ул.Первомайская, 31А |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.5 | ### нежилое здание детского сада №7 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского, 65А; |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.6 | ### нежилое здание детского сада №10 по адресу г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 3 |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.7 | ### нежилое здание ДЮСШ по адресу г.Кинель, ул.Южная, 41 |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.8 | ### нежилое здание школы №1 по адресу: г.Кинель, ул.Шоссейная, 6А |  |  | ### 17,50 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.9 | ### нежилое здание школы №2 по адресу: г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 |  |  | ### 17,50 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.10 | ### нежилое здание школы №4 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, 8 |  |  | ### 17,50 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.11 | ### нежилое здание школы №8 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева, 23 |  |  | ### 17,50 |  |  |  |  |
| ### 1.3.1.12 | ### нежилые здания детского сада №3 по адресам г.Кинель, ул.Суворова, 33А; г.Кинель, ул.Спортивная, 2А |  |  |  |  |  | ### 40,00 |  |
| ### 1.3.1.13 | ### нежилые здания детского сада №6 по адресам г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 93; п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, 7А |  |  |  |  |  | ### 40,00 |  |
| ## 1.3.2 | ## Управление культуры и молодежной политики | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 20,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 20,00 |  |
| ### 1.3.2.1 | ### МБУК «Городской Дом культуры» |  |  | ### 20,00 |  |  |  |  |
| ### 1.3.2.2 | ### МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Камертон" |  |  |  |  |  | ### 20,00 |  |
| ## 1.3.3 | ## МБУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» |  |  | ## 40,00 |  |  |  |  |
| # 1.4 | # Установка теплосчетчиков на объектах муниципальной собственности | # 0,0 | # 0,0 | # 1 330,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 675,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| ## 1.4.1 | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 945,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 540,00 |  |
| ### 1.4.1.1 | ### нежилое здание школы №11 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского,49 |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.2 | ### нежилое здание школы №9 по адресу г.Кинель, ул.Ульяновская, 27 |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.3 | ### нежилое здание школы №10 по адресу г.Кинель, ул.50 лет Октября, 25А |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.4 | ### нежилое здание школы №3 по адресу г.Кинель, ул.Первомайская, 31А |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.5 | ### нежилое здание детского сада №7 по адресу г.Кинель, ул.Маяковского, 65А |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.6 | ### нежилое здание детского сада №10 по адресу г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 3 |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.7 | ### нежилое здание ДЮСШ по адресу г.Кинель, ул.Южная, 41 |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.1.8 | ### нежилые здания детского сада №3 по адресам г.Кинель, ул.Суворова, 33А; г.Кинель, ул.Спортивная, 2А |  |  |  |  |  | ### 270,00 |  |
| ### 1.4.1.9 | ### нежилые здания детского сада №6 по адресам г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 93; п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, 7А |  |  |  |  |  | ### 270,00 |  |
| ## 1.4.2 | ## Управление культуры и молодежной политики | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 135,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 135,00 |  |
| ### 1.4.2.1 | ### МБУК «Городской Дом культуры» |  |  | ### 135,00 |  |  |  |  |
| ### 1.4.2.2 | ### МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Камертон" |  |  |  |  |  | ### 135,00 |  |
| ## 1.4.3 | ## МБУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» |  |  | ## 250,00 |  |  |  |  |
| # 1.5 | # Установка индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования с приборами учета теплопотребления на объектах муниципальной собственности | # 0,0 | # 0,0 | # 3 740,0 | # 0,0 | # 1 214,0 | # 2 340,0 | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| ## 1.5.1 | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 3 740,00 | ## 0,00 | ## 1 214,00 | ## 2 340,00 |  |
| ### 1.5.1.1 | ### нежилое здание школы №1 по адресу: г.Кинель, ул.Шоссейная, 6А |  |  | ### 980,00 |  |  |  |  |
| ### 1.5.1.2 | ### нежилое здание школы №2 по адресу: г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9 |  |  | ### 930,00 |  |  |  |  |
| ### 1.5.1.3 | ### нежилое здание школы №4 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, 8 |  |  | ### 850,00 |  |  |  |  |
| ### 1.5.1.4 | ### нежилое здание школы №8 по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева, 23 |  |  | ### 980,00 |  |  |  |  |
| ### 1.5.1.5 | ### Нежилое здание школы №5 по адресу г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 5А |  |  |  |  | ### 1 214,00 |  |  |
| ### 1.5.1.6 | ### Нежилое здание д/с №3 п.г.т.Алексеевка по адресу г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 4А |  |  |  |  |  | ### 780,00 |  |
| ### 1.5.1.7 | ### Нежилое здание д/с №5 по адресу г.Кинель, ул.Украинская, 31 |  |  |  |  |  | ### 780,00 |  |
| ### 1.5.1.8 | ### Нежилое здание д/с №19 по адресу г.Кинель, ул.Чехова, 5 |  |  |  |  |  | ### 780,00 |  |
| # 1.6 | # Проведение энергетических обследований | # 0,0 | # 3 372,0 | # 305,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
| ## 1.6.1 | ## Проведение энергетических обследований в рамках реализации Программы | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 90,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Бюджет городского округа |
| ### 1.6.1.1 | ### МБУ "Центр диагностики и консультирования" (г.Кинель, ул.Спортивная, 2а) |  |  | ### 50,00 |  |  |  |  |
| ### 1.6.1.2 | ### МБУ "Управление ЖКХ |  |  | ### 10,00 |  |  |  |  |
| ### 1.6.1.3 | ### МБУ "Управление социальной защиты населения |  |  | ### 30,00 |  |  |  |  |
| ## 1.6.2 | ## Проведение энергетических обследований за счет средств организаций по основной деятельности | ## 0,00 | ## 3 372,00 | ## 215,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Средства организаций по основной деятельности |
| ### 1.6.2.1 | ### МОУ СОШ №1 (г.Кинель, ул.Шоссейная,6а; ул.Советская, 46) |  | ### 160,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.2 | ### МОУ СОШ №2 (г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 9) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.3 | ### МОУ СОШ №3 (г.Кинель, ул.Первомайская, 31а) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.4 | ### МОУ СОШ №4 (г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,8) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.5 | ### МОУ школа-интернат №5, «Образовательный центр «Лидер» (г.Кинель, ул.27 Партсъезда,5а) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.6 | ### МОУ СОШ №8 (г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева, 23) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.7 | ### МОУ СОШ №9 (г.Кинель, ул.Ульяновская, 27) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.8 | ### МОУ СОШ №10 (г.Кинель, ул. 50 лет Октября, 25«А») |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.9 | ### МОУ СОШ №11 (г.Кинель, ул.Маяковского, 49) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.10 | ### МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (г.Кинель, ул.Южная, 41) |  | ### 64,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.11 | ### МДОУ д/с №1 им. Н.К Крупской (г.Кинель, ул.Зеленая, 21а) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.12 | ### МДОУ д/с №1 (г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина,1) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.13 | ### МДОУ д/с №3 (г.Кинель п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 4а) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.14 | ### МДОУ д/с №3 «Гнездышко», (г.Кинель, ул.Суворова,33 а; ул.Спортивная, 2А) |  | ### 176,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.15 | ### МДОУ д/с №5 «Золотая рыбка» (г.Кинель, ул.Украинская,31) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.16 | ### МДОУ д/с №6 «Буратино» (г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 93; ул.Испытателей, 7а) |  | ### 144,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.17 | ### МДОУ д/с №7 (г.Кинель, ул.Маяковского, 65 а) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.18 | ### МДОУ д/с №8 (г.Кинель, ул.Солнечная,112) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.19 | ### МДОУ д/с №9 «Золотой петушок» (г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 18а) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.20 | ### МДОУ д/с №10 (г.Кинель, ул.27 Партсъезда, 3) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.21 | ### МДОУ д/с №19 (г.Кинель, ул.Чехова,5) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.22 | ### МОУ ДОД "Центр дополнительного образования" (г.Кинель, ул.Пушкина 29; «Гармония» п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 35 а; «Вундеркинд» п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Студенческая,4) |  | ### 192,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.23 | ### МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания» (г.Кинель, ул.Фестивальная, 4 б) |  | ### 64,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.24 | ### Музыкальная школа №1 (г.Кинель, ул.Пушкина,29) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.25 | ### МОУ ДОД "Музыкальная школа №2" (г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, 6) |  | ### 64,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.26 | ### МУК «КГЦБС», детская библиотека (г.Кинель, ул.Маяковского, 90 а) |  | ### 30,00 | ### 215,00 |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС» (г.Кинель, ул.Маяковского,72) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал № 1 (г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 79а) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал №2 (г.Кинель, ул.Украинская, 44) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал №3 (г.Кинель, ул.Пушкина, 29) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал №4 (п.г.т. Алексеевка, ул.Комсомольская15) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал №5 (п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.6.27 | #### МУК «КГЦБС», филиал №6 (г.Кинель, ул.Советская, 8 а) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.27 | ### МУК "Дом культуры «Дружба» (г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Комсомольская 15) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.28 | ### МУК "Городской дом культуры" (г.Кинель, ул.Мира,42) |  | ### 96,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.29 | ### МУ «Спортивный центр «Кинель»» (г.Кинель, ул. Маяковского, 52) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.30 | ### МОУ ДОД "Детская школа искусств №1" (г.Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Зазина,12) |  | ### 64,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.31 | ### МОУ ДОД "Детская школа искусств №3" (г.Кинель, ул.Маяковского,51) |  | ### 80,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.32 | ### МУ "Врачебно-реабилитационная амбулатория (г.Кинель, ул.Спортивная 2) |  | ### 64,00 |  |  |  |  |  |
| ### 1.6.2.33 | ### МБУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» (г.Кинель, ул.Мира 41; ул.Мира 41а; ул.Мира 42а; гараж ул.Мира 42а; гараж ул.Мира 41; гараж ул.Мира 41) |  | ### 366,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергосбережение в сфере ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 1 691,4 | 5 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| # 2.1 | # Мероприятия по энергосбережению в системах теплоснабжения городского округа Кинель | # 0,0 | # 0,0 | # 1 691,4 | # 5 200,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 |  |
| ## 2.1.1 | ## Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 1 691,4 | ## 5 200,0 | ## 3 000,0 | ## 3 000,0 | ## Бюджет городского округа |
| 3 | Энергосбережение уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| # 3.1 | # Замена светильников ДРЛ-250 |  |  | # 402,5 |  |  |  | # Бюджет городского округа, иные источники финансирования |
| 4 | Энергосбережение в транспортном комплексе | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 487,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| # 4.1 | # МУП "Кинельавтотранс" | # 0,0 | # 0,0 | # 298,0 | # 487,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
| ## 4.1.1 | ## Установка узлов учёта тепловой энергии (2 шт.) |  |  | ## 280,0 |  |  |  | ## Бюджет городского округа |
| ## 4.1.2 | ## Оснащение техники газовым оборудованием (7 ед.) |  |  | ## 18,0 | ## 175,0 |  |  | ## Средства предприятия |
| ## 4.1.3 | ## Оснащение автобусов системой спутниковой навигации |  |  |  | ## 312,0 |  |  | ## Средства предприятия |
| 5 | Энергосбережение в жилищном фонде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 160,4 | 1 610,0 | 1 000,0 |  |
| # 5.1 | # Предоставление субсидий на компенсацию затрат по установке общедомовых (коллективных) приборов учета |  |  |  | # 2 160,4 | # 1 610,0 | # 1 000,0 | # Бюджет городского округа |
| # 5.2 | # Проведение энергетических обследований жилых домов |  |  |  |  |  |  | # Сроки выполнения мероприятий и объёмы финансирования определяются собственником |
| ИТОГО по Программе |  | 0,0 | 3 372,0 | 9 566,3 | 7 847,4 | 5 824,0 | 7 115,0 |  |
| в .т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 2 997,3 | 7 360,4 | 5 824,0 | 4 500,0 |  |
| Иные источники финансирования |  | 0,0 | 3 372,0 | 6 569,0 | 487,0 | 0,0 | 2 615,0 |  |