|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от №______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование Муниципальной программы | - | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения решения о разработке Муниципальной программы | - | Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 апреля 2025 № 105 |
| Разработчик Муниципальной программы | - | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области до 2025 года | - | Направление – «Город - среда обитания». Цель – формирование устойчивой среды обитания на основе обеспечения комфортности и безопасности проживания в целях созидания культуры интегрированного городского пространства и повышения качества жизни местного сообщества. Задача – обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышения качества обслуживания пассажиров. |
| Цель и задачи Муниципальной программы | - | Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Кинель Самарской области и повышения качества обслуживания пассажиров. Задачи: создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда, оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа Кинель Самарской области, совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | Программа реализуется одноэтапно с 2026 по 2030 год. Начало реализации Программы – 1 января 2026 года, окончание - 31 декабря 2030 года. |
| Показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - | Число погибших в ДТП, количество ДТП с пострадавшими, количество ДТП с участием пешеходов, оснащение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения, Количество межведомственных профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного движения, проведенных на улицах городского округа Кинель Самарской области, количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения и освещению проведенных профилактических мероприятий, размещенных в средствах массовой информации городского округа Кинель Самарской области, на официальном сайте, официальных группах и мессенджерах администрации городского округа Кинель Самарской области и официальных группах и мессенджерах муниципальных учреждений и организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
| Перечень подпрограмм | - | Муниципальная программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Муниципальной программой | - | Реализация Муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, в том числе с учетом формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет субсидий из областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета в установленном порядке. Объем финансирования муниципальной программы составляет 266230,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета объем финансирование Муниципальной программы составляет 180366,0 тыс. рублей: в 2026 году – 38093,0 тыс. рублей, в 2027 году – 39402,0 тыс. рублей, в 2028 году – 36289,0 тыс. рублей, в 2029 году – 33181,0 тыс. рублей, в 2030 году – 33401,0 тыс. рублей. за счет субсидий из областного бюджета объем финансирование Муниципальной программы составляет 85864,0 тыс. рублей: в 2026 году – 85864,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | снижение тяжести последствий при ДТП, снижение количества ДТП с участием пешеходов, содержание подъездных путей к образовательным учреждениям в соответствии со стандартами, повышение дисциплины участников дорожного движения. бесперебойное функционирование муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Муниципальной программы и анализ рисков реализации Муниципальной программы

В 2024 году на территории городского округа Кинель Самарской области (далее – городской округ) произошло 24 (АППГ-28) дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибло 2 (АППШ-3) человека, получили ранения 24 (АППГ-39) человека. С участием детей зарегистрировано 4 (АППГ-8) ДТП, в которых 5 (АППГ-8) несовершеннолетних получили ранения. По вине детей зарегистрировано 3 ДТП. С участием пешеходов 12 (АППГ-10) ДТП. По сведениям Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский», ДТП происходят в связи с нарушением водителями скоростного режима, пешеходами правил перехода проезжей части в местах, не оборудованных техническими средствами организации движения.

Целью государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является повышение безопасности дорожного движения, а также снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года № 841 утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Основным показателем для оценки состояния безопасности дорожного движения и эффективности реализации Стратегии является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

За последние годы на территории городского в рамках муниципальной программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы» в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах местного значения проведены работы по строительству и ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог, тротуаров, внутридворовых дорог и проездов, оснащению улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения, оптимизации системы маршрутов общественного транспорта, контролю за техническим состоянием дорог, по которым проходят школьные маршруты. В целях профилактики ДТП Госавтоинспекцией совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» (далее - МБУ ДМО «Альянс молодых») и юными инспекторами дорожного движения (ЮИН) на улицах городского проведены мероприятия по привлечению внимания участников дорожного движения к соблюдения Правил дорожного движения.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу муниципальной власти, правоохранительных органов, и для достижения установленных целей, должна решаться с использованием программных методов.

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» (далее – Муниципальная программа) позволит обеспечить на территории городского округа комплексное и системное решение проблемы в сфере безопасности дорожного движения на основе конкретной цели, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий путем сосредоточения усилий на приоритетных направлениях социально-экономического развития городского округа, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, повышение дисциплинированности участников дорожного движения, улучшение качества дорог местного значения, обеспечение комфортных и безопасных условий для передвижения граждан по муниципальным маршрутам общественного транспорта и безопасности дорожного движения на школьных маршрутах и подъездных путях к образовательным учреждениям.

При отсутствии введения программного метода не будет достигнуто комплексного решения поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно от других влияет на достижение поставленной цели.

- Основные цели и задачи Муниципальной программы, этапы и сроки реализации Муниципальной программы, конечные результаты реализации Муниципальной программы

2.1. Целью Муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа.

2.2. Достижение цели Муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

2.2.1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда:

проведение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров, финансируемых из муниципального дорожного фонда городского округа.

2.2.2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа:

оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и автоматизированных систем управления движением для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

2.2.3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:

реализация комплексного подхода к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детей, родителей (законных представителей.

повышение заинтересованности родителей (законных представителей) в создании условий безопасного участия детей в дорожном движении.

2.2.4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

регулярное освещение в средствах массовой информации городского округа Кинель Самарской области, на официальном сайте, официальных группах и мессенджерах администрации г.о. Кинель и официальных группах и мессенджерах муниципальных учреждений и организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проблем безопасности дорожного движения, результатов деятельности Госавтоинспекции и размещение информационного материала по безопасности дорожного движения.

проведение межведомственных профилактических мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения на дорогах.

2.2.5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2.3. Муниципальная программа реализуется одноэтапно с 2026 по 2030 год. Начало реализации Муниципальной программы - 1 января 2026 года, окончание - 31 декабря 2030 года.

- Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы

  - В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Муниципальной программы используются следующие показатели (таблица 1).

Таблица 1.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели, индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число погибших в ДТП | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ДТП с пострадавшими1 | ед. | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Задача 2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество ДТП с участием пешеходов1 | ед. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Задача 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новыми национальными стандартами2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Количество межведомственных профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного движения, проведенных на улицах городского округа2 | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Задача 4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации городского округа Кинель Самарской области, на официальном сайте, официальных группах и мессенджерах администрации г.о. Кинель и официальных группах и мессенджерах муниципальных учреждений и организаций | ед. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Задача 5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество муниципальных пассажирских маршрутов2 | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1 При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 1.

3 При расчете оценки социальной экономической эффективности реализации программы используется формула 2.

  - Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число погибших в ДТП | Ч – определяется как количество человек, погибших в ДТП, произошедших на дорогах общего пользования местного значения городского округа. Ч = 1, При Ч > 0 исполнения показателя равно 0% | Данные Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» |
|  | Количество ДТП с пострадавшими | ДТПоб – определяется как количество ДТП с пострадавшими, произошедших на территории городского округа в отчетный период | Данные Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» |
|  | Оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новыми стандартами | определяется по результатам комиссионного обследования подъездных путей к образовательным учреждениям перед началом нового учебного года | Акт комиссионного обследования подъездных путей к образовательным учреждениям |
|  | Количество ДТП с участием пешеходов | ДТПпеш – определяется как количество ДТП с участием пешеходов, произошедших на территории городского округа в отчетный период | Данные Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» |
|  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного движения, проведенных на улицах городского округа | Нпм – определяется как количество межведомственных профилактических мероприятий, проведенных волонтерами МБУ ДМО «Альянс молодых» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» | Данные МБУ ДМО «Альянс молодых» |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации городского округа Кинель Самарской области, на официальном сайте, официальных группах и мессенджерах администрации г.о. Кинель и официальных группах и мессенджерах муниципальных учреждений и организаций | Hст – определяется как количество статей, размещенный в газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля» и на официальном сайте администрации г.о. Кинель | Газета «Кинельская жизнь», газета «Неделя Кинеля», официальный сайт администрации, официальные группы и мессенджеры г.о. Кинель и официальные группы и мессенджеры муниципальных учреждений и организаций |
|  | Количество муниципальных пассажирских маршрутов | Hмпм – определяется как количество действующих муниципальных пассажирских маршрутов | Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тариф |

- Перечень программных мероприятий

  - В муниципальную программу в рамках поставленных задач в качестве основных включены следующие мероприятия:

    - Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда включает в себя ремонт автодорог, тротуаров, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств городского бюджета и поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет субсидий из областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета в установленном порядке; проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов.

    - Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа включает в себя техническую поддержку комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирование базы дорожных данных, приобретение и установка дорожных знаков, устройство и ремонт монолитных искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части автодорог местного значения, ремонт мостовых сооружений.

    - Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений, нанесение дорожной разметки, проведение ежегодного комиссионного обследования состояния автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения школьных автобусов на конец и начало нового учебного года, модернизацию светофорных объектов, участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах.

    - Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения включает в себя проведение социально значимых акций, направленных на различные категории участников дорожного движения, публикации в газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля» и на сайте администрации г.о. Кинель актуальных вопросов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, приобретение информационного материала (баннеры, буклеты, календари световозвращающие элементы и др.).

    - Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам включает в себя предоставление субсидий на возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проведение ежегодного комиссионного обследования состояния автомобильных дорог городского округа на маршрутах движения общественного транспорта.

  - Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах и сроках его реализации, приведены в приложении 2 к Муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы

  - Система финансового обеспечения реализации мероприятий Муниципальной программы основывается на принципах и нормах законодательства Российской Федерации. Мероприятия Муниципальной программы реализуются за счет средств городского бюджета, в том числе с учетом формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в городской бюджет субсидий из областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Муниципальной программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств городского бюджета в установленном порядке. Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 266230,0 тыс. рублей, в том числе:

    - За счет средств городского бюджета объем финансирование Муниципальной программы составляет 180366,0 тыс. рублей:

в 2026 году – 38093,0 тыс. рублей,

в 2027 году – 39402,0 тыс. рублей,

в 2028 году – 36289,0 тыс. рублей,

в 2029 году – 33181,0 тыс. рублей,

в 2030 году – 22401,0 тыс. рублей.

    - За счет субсидий из областного бюджета объем финансирование Муниципальной программы составляет 85864,0 тыс. рублей:

в 2026 году – 85864,0 тыс. рублей.

  - Распределение средств городского бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по исполнителям представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий по исполнителям Муниципальной программы

| Всего по программе (тыс. рублей) | 2026 год (тыс. рублей) | 2027 год (тыс. рублей) | 2028 год (тыс. рублей) | 2029 год (тыс. рублей) | 2030 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 425,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» |  |  |  |  |  |
| 25880,0 | 4770,0 | 4970,0 | 5160,0 | 5380,0 | 5600,0 |
| 3. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |  |  |  |  |  |
| За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 109501,0 | 20482,0 | 21591,0 | 22428,0 | 22500,0 | 22500,0 |
| За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 85864,0 | 85864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» |  |  |  |  |  |
| 80,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 5. Администрация городского округа Кинель Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 44480,0 | 12740,0 | 12740,0 | 8600,0 | 5200,0 | 5200,0 |  |

  - Указанные в Муниципальной программе объемы финансирования отдельных мероприятий является предполагаемыми. Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежат уточнению с учетом норм городского бюджета, предусматривающих средства на реализацию Муниципальной программы.

- Механизм реализации Муниципальной программы

  - Управление и контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710.

  - Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

  - Ответственный исполнитель осуществляет:

    - Руководство реализации Муниципальной программы;

    - Координацию деятельности исполнителей Муниципальной программы по реализации программных мероприятий.

    - Контроль за ходом реализации Муниципальной программы, целевым использованием бюджетных средств по реализации программных мероприятий Муниципальной программы.

    - Вносит Главе городского округа Кинель Самарской области предложения о внесении изменений в действующую Муниципальную программу по видам мероприятий и перераспределению финансирования в пределах муниципальной программы.

    - Вносит в установленном порядке предложения по финансированию Муниципальной программы на рассмотрение Думы городского округа Кинель Самарской области.

  - Исполнители Муниципальной программы:

    - К 15 декабря текущего года подготавливают и направляют ответственному исполнителю план реализации Муниципальной программы на следующий календарный год.

    - В установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации мероприятий Муниципальной программы.

    - Принимают санкции ща неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными контрактами.

    - Участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы.

    - Готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняя расходы по программным мероприятиям.

    - Несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий Муниципальной программы, рациональное использование выделяемых средств.

  - Для обеспечения контроля за ходом реализации Муниципальной программы исполнитель Муниципальной программы подготавливает и направляет ответственному исполнителю Муниципальной программы:

    - Отчет о реализации программных мероприятий и фактическом использовании средств по итогам 1, 2, 3 кварталов текущего до 15 числа, следующего за отчетным периодом.

    - Ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным годом, отчет о реализации программных мероприятий и фактическом использовании средств за отчетный год.

  - Ответственный исполнитель Муниципальной программы ежегодно готовит отчет об исполнении Муниципальной программы за отчетный год или итоговый отчет по завершении Муниципальной программы и направляет его для подготовки заключения:

    - В срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

    - В срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Самарской области.

    - В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на основании заключений, подготовленных управлением финансами администрации городского округа Кинель Самарской области и  управлением экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Самарской области представляет предложения в виде проекта постановления администрации городского округа Кинель Самарской области о дальнейшей реализации Муниципальной программы городского округа Главе городского округа Кинель Самарской области.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Муниципальной программы

  - По предварительным оценкам, реализация мероприятий Муниципальной программы должна привести к следующим изменениям в социально-экономической сфере городского округа Кинель Самарской области:

    - Повышение уровня оснащенности улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения, согласно дислокации технических средств организации дорожного движения.

    - Снижение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних.

    - Повышение у участников дорожного движения законопослушного поведения.

- Методика проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы

  - Методика проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель средств бюджета городского округа | Исполнитель | Срок исполнения, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автодорог, тротуаров | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление архитектуры и градостроительства) | Управление архитектуры и градостроительства | 2026 - 2030 | 61501,0 | 11482,0 | 12591,0 | 12428,0 | 12500,0 | 12500,0 |
| 1.2. | Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 2026 - 2030 | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | За счет субсидий областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85864,0 | 85864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 2026 - 2030 | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | За счет субсидий областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | Управление архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 2026 - 2030 | 195365,0 | 106346,0 | 21591,0 | 22428,0 | 22500,0 | 22500,0 |
| Раздел 2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническая поддержка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных | Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – Администрация г.о. Кинель) | Муниципаль-ное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» (далее - МКУ «Управление ЖКХ») | 2026 - 2030 | 425,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2.2. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» (далее - МБУ «СБСК») | 2026 - 2030 | 4053,0 | 743,0 | 770,0 | 800,0 | 840,0 | 900,0 |
| 2.3. | Нанесение дорожной разметки | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 2026 - 2030 | 21827,0 | 4027,0 | 4200,0 | 4360,0 | 4540,0 | 4700,0 |
| 2.4. | Модернизация светофорных объектов (включает приобретение оборудования: устройство программируемых звуковых приставок; светофоры транспортные (светодиодные) Т 1.2.; светофоры пешеходные (светодиодных) П 1.1.; контроллеры дорожные) | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 2026 - 2030 | 26305,0 | 4855,0 | 5055,0 | 5245,0 | 5465,0 | 5685,0 |
| Раздел 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение информационного материала для проведения акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (информационные материалы: баннеры, буклеты, календари световозвращающие элементы и др. | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление культуры) | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Дом молодежных организаций «Альянс молодых» (далее - МБУ ДМО «Альянс молодых») | 2026 - 2030 | 80,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 3.2. | Участие в проведении городского конкурса «Безопасное колесо» (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям). | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Участие в проведении городского конкурса агитбригад юных инспекторов движения (ЮИД) (приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям). | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния подъездных путей к образовательным учреждениям перед началом нового учебного года | Администрация г.о. Кинель | МКУ «Управление ЖКХ» | 2026 - 2030 | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2026 - 2030 | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | 2026 - 2030 | 80,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Раздел 4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение макетов и информационных таблиц для размещения на улично-дорожной сети г.о.Кинель. | Администрация г.о. Кинель | МКУ «Управление ЖКХ» | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности Госавтоинспекции и администрации г.о. Кинель по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике нарушений правил дорожного движения | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр», отдел информационной политики аппарата Администра-ции г.о. Кинель | 2026 - 2030 | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2026 - 2030 | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 |  |  |  | 2026 - 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оплата услуг по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация г.о. Кинель | Администра-ция г.о. Кинель | 2026 - 2030 | 24300,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 |
| 5.2. | Возмещение недополученных доходов льготного проезда для учащихся общеобразовательных школ | Администрация г.о. Кинель | Администра-ция г.о. Кинель | 2026 - 2030 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3. | Обновление подвидного состава пассажирского транспорта с использованием лизинга | Администрация г.о. Кинель | Администра-ция г.о. Кинель | 2026 - 2030 | 19680,0 | 8140,0 | 8140,0 | 3400,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 2026 - 2030 | 44480,0 | 12740,0 | 12740,0 | 8600,0 | 5200,0 | 5200,0 |
|  | Всего по программе |  |  | 2026 - 2030 | 266230,0 | 123957,0 | 39402,0 | 36289,0 | 33181,0 | 33401,0 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатам.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

- Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

- Степень достижения показателей (индикаторов) Муниципальной программы должны быть представлены по форме, согласно таблице 1.

## Таблица 1.

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Муниципальной программе, Пг | фактически достигнутые значения, Тг |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов)

Формула 1

Индикатор = Пг / Тг * 100% = (значение в процентах),

Формула 2

Индикатор = Тг / Пг * 100%= (значение в процентах),

где:

Тг - значение показателя за отчетный период текущего года;

Пг - значение планового показателя по Муниципальной программе.

- Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.