ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, г. Кинель ул.Мира, 42а                                         тел. 2-19-60, 2-18-80

«___» __________ 2014г.							№___

Р Е Ш Е Н И Е

Об итогах участия городского округа Кинель в областных и федеральных целевых программах в 2013 году и планах на 2014 год

Рассмотрев информацию, представленную администрацией городского округа Кинель, Дума городского округа

Решила:

- Принять к сведению информацию «Об итогах участия городского округа Кинель в областных и федеральных целевых программах в 2013 году и планах на 2014 год» (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава городского округа						Г.П.Хабарова

Приложение

к решению Думы городского округа Кинель

от _____________ №____

Информация

«Об итогах участия городского округа Кинель в областных и федеральных целевых программах в 2013 году и планах на 2014 год»

В 2013 году городской округ Кинель участвовал в 2 федеральных целевых программах и 15 областных целевых программах.

- Всего в 2013 году на реализацию программных мероприятий, включенных в областные и федеральные программы, нормативными документами было предусмотрено 558,82 млн.рублей консолидированного бюджета. В рамках федеральных и областных целевых программ в 2013 году финансировались следующие мероприятия:

  - В рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» (утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010г. №1050) и в рамках областной целевой программы «Модернизаций коммунальной инфраструктуры на 2009-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. №164) продолжилось строительство насосно-фильтровальной станции в г.Кинель.

На реализацию мероприятия было предусмотрено 194 294,74 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 92 290,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 92 290,0 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 9 714,74 тыс.рублей.

Учитывая поздние сроки поступления средств из областного бюджета, освоение средств продолжится в 2014 году.

  - В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010г. №1050) и в рамках областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2009-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. №193) молодым семьям городского округа Кинель был выдан 51 сертификат на социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

На улучшение жилищных условий молодых семей было направлено 35 393,32 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2014г. не реализованных молодыми семьями сертификатов осталось 16 шт. Право на использование сертификатов у молодых семей сохраняется до 01.09.2014г.

  - В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №2181-р) и в рамках областной целевой программой «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010г. №512) пандусами были оборудованы 2 центра дополнительного образования – «Вундеркинд» и «Гармония».

На реализацию мероприятия было направлено 302,04 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 151,02 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 75,51 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 75,51 тыс.рублей.

- По областным целевым программам в 2013 году финансировались следующие мероприятия:

  - В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 7 мая 2013 г. №190) проводились мероприятия по обеспечению переселения граждан из аварийных домов по адресам: п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская, 2, 4. Расселению из аварийных домов подлежат жильцы 24 квартир.

На реализацию мероприятия было предусмотрено 40 784,91 тыс.рублей.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного дома по адресу: п.г.т.Алексеевка, ул.Невская, 27Б, предназначенного для расселения жильцов аварийных домов.

В соответствии с муниципальным контрактом срок сдачи дома и передачи квартир в муниципальную собственность – май 2014 года.

  - В рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» на 2012-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011г. №704) в целях формирования дополнительных мест детям в дошкольных образовательных учреждениях:

    - Приобретена в муниципальную собственность 1/2 доли объекта «Детский сад в границах ул.Крымской, ул. 27 Партсъезда, ул. Чехова». На реализацию мероприятия направлено 120 429,07 тыс.рублей.

    - Продолжена реконструкция здания детского сада №8 по адресу: г.Кинель, ул.Солонечная, 112. На реализацию мероприятия было предусмотрено 29 230,25 тыс.рублей.

    - Проведен капитальный ремонт здания ДОУ «Гнёздышко» по адресу: г.Кинель, ул.Спортивная, 4А на сумму 2 435,39 тыс.рублей (областной бюджет – 2 300,47 тыс.рублей, бюджет городского округа – 134,92 тыс.рублей), что позволило открыть дополнительно 1 группу на 17 мест.

    - Проведены мероприятия по переоборудованию ясельных групп в дошкольные в 6-ти ДОУ и дооборудование имеющихся групп с изменением наполняемости для дополнительного набора в группы в 9-ти ДОУ. На реализацию мероприятия затрачено 2 090,60 тыс.рублей (федеральный бюджет – 376,65 тыс.рублей, областной бюджет – 1 598,13 тыс.рублей, бюджет городского округа – 115,82 тыс.рублей). Реализация указанных мероприятий позволила дополнительно открыть 200 мест.

  - В рамках областной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2011 – 2014 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 28 июля 2011г. №356) проведен ремонт помещения и приобретено оборудование для организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

На реализацию мероприятия было направлено 20 536,74 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 19 399,00 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 1 137,74 тыс.рублей.

  - В рамках областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012 - 2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009г. №601) осуществлены мероприятия по сопровождению системы автоматизированного учета муниципального имущества. На реализацию мероприятия было направлено 413,56 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 390,65 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 22,91 тыс.рублей.

  - В рамках реализации областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 1 октября 2008 г. №399) проведены ремонт дорог местного значения и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

На реализацию мероприятий было предусмотрено 39 650,88 тыс.рублей. Проведен ремонт 5,943 км дорог, принято работ и оплачен ремонт 4,305 км. Произведен ремонт 5 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Площадь ремонта составила более 6,5 тыс.кв.м.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проведена экспертиза качества выполненных работ и использованных материалов. По итогам экспертизы выявлены не соответствия асфальтобетонного покрытия СНиП и ГОСТ.

Администрацией городского округа в адрес подрядных организаций направлены претензионные письма с установлением срока устранения выявленных недостатков до 01.07.2014г.

  - В рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» на 2009-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009г. №184) проведены следующие мероприятия:

- предоставлено 7 займов на общую сумму 1 350,0 тыс.рублей индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса, приобретение оборудования, приобретение товара;

- проведено 467 консультаций по вопросам проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства по программе «Неотложная правовая помощь малому и среднему предпринимательству Самарской области»;

- проведено 1 400 мероприятий по информационно-консультационной поддержке и содействия малым и средним предприятиям городского округа;

- обучено 16 физических лиц и начинающих индивидуальных предпринимателей основам предпринимательской деятельности.

Всего на реализацию мероприятий в рамках программы направлено 2 749,9 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета (в т.ч. формируемые за счет поступлений из федерального бюджета) – 1 924,9 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 825,00 тыс.рублей.

  - В рамках областной целевой программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Самарской области на 2013-2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 16 ноября 2012г. №665) в целях реализации условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка заключен муниципальный контракт с Алексеевским станичным казачьим обществом по несению службы по охране общественного порядка в п.г.т.Алексеевка.

Всего на реализацию мероприятий в рамках программы направлено 798,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 399,0 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 399,0 тыс.рублей.

  - В рамках областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010г. №550) проведены мероприятия по трудоустройству в период каникул и свободное от учёбы время 317 несовершеннолетних в образовательные учреждения городского округа.

Всего на реализацию мероприятия в рамках программы направлено 1 266,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 866,0 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 400,0 тыс.рублей.

  - В рамках областной целевой программы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012 - 2015 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011г. №629) произведена оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органом местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время на общую сумму 1 669,08 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 464,00 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 205,08 тыс.рублей.

  - В рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013г. вице-губернатором - председателем Правительства Самарской области Нефёдовым А.П. (утв. постановлением Правительства Самарской области от 04 июня 2013г. №240) проведен капитальный ремонт здания школы №8 п.г.т.Алексеевка. На проведение ремонта направлено 17 391,36 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета (в т.ч. формируемые за счет поступлений из федерального бюджета) – 15 669,61 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 1 721,75 тыс.рублей.

  - В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012г. №135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» в 2013 году за счет субвенций из областной бюджета проведены следующие мероприятия:

- Путём приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 2, сформирован специализированный жилищный фонд и предоставлен 19 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений. На формирование жилищного фонда направлено 19 374,3 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 1 019,7 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 18 354,6 тыс.рублей.

- Предоставлены единовременные социальные выплаты 7 детям – сиротам на обеспечение жилыми помещениями для исполнения решений судов. На предоставление выплат направлено 6 663,195 тыс.рублей средств областного бюджета.

  - В соответствии с Законом Самарской области от 11 июля 2006г. №87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области» в 2013 году за счет субвенций из областной бюджета предоставлена социальная выплата 1 гражданину, проработавшему в тылу в период Великой Отечественной войны, в размере 1 019,7 тыс.рублей.

  - В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (утв. постановлением Правительства Самарской области от 14 ноября 2012г. №657) предоставлены социальные выплаты 24 ветеранам на проведение ремонта в жилых помещениях. Выплат предоставлено на общую сумму 1 035,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 984,0 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 51,8 тыс.рублей.

  - В соответствии с Законом Самарской области от 05 марта 2005 №77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения» за счет субвенций из областного бюджета обеспечены жильем 18 человек из числа инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивщих военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителя блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой отечественной войны, членов семей погибших ( умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов. На реализацию мероприятия было направлено средств бюджета Самарской области в размере 19 489,68 тыс.рублей.

Участие городского округа в программах в 2014 году

В 2014 году городской округ Кинель также будет принимать активное участие в реализации мероприятий в рамках федеральных и областных государственных программ.

- В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2012г. №2227-р) и в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №684) планируется:

1) обеспечить жильем 13 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (11 чел.), тружеников тыла (1 чел.), ветеранов и инвалидов боевых действий (1 чел.). На реализацию данного мероприятия планируется направить 14 411,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 13 347,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 1 064,0 тыс.рублей.

2) обеспечить жилыми помещениями 10 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию данного мероприятия планируется направить 10 639,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 1 064,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 9 575,0 тыс.рублей.

- В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010г. №1050) и в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №684), учитывая, что по состоянию на 01.01.2014г. не реализованных молодыми семьями сертификатов на социальную выплату на приобретение жилья осталось 16 шт., планируется обеспечить финансирование выданных в 2013 году сертификатов за счет возвращаемых остатков 2013 года в размере 10 435,61 тыс.рублей. А также планируется продолжить работу по реализации молодежной политики в этом направлении. Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2014 год не определен. Муниципальной программой на эти цели предусмотрено 6 000,0 тыс.рублей. Планируется предоставить 37 сертификатов на социальную выплату.

- В рамках государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 - 2020 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013г. №700) в 2014 году в городском округе планируется:

- Продолжить реконструкцию здания детского сада №8 по адресу: г.Кинель, ул.Солонечная, 112. Ориентировочный объем финансирования в 2014 году, с учетом переходящих остатков 2013 года, составит 20 510,08 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 19 849,81 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 570,27 тыс.рублей.

- Провести реконструкцию здания детского сада №1 п.г.т.Алексеевка по адресу: п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, 4. В настоящее время заключен муниципальный контракт на проектирование реконструкции на сумму 862,5 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту – 30.05.2014г. Объем финансирования в 2014 году, запланированный бюджетами Самарской области и городского округа, составляет 55 259,21 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 50 252,72 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 5 006,20 тыс.рублей.

- Провести проектирование строительства детского сада на 150 мест по адресу: г.Кинель, ул.Фестивальная, 1А. Объем финансирования в 2014 году, запланированный бюджетом городского округа, составляет 1 000,0 тыс.рублей. В настоящее время отправлена заявка в Министерство строительства Самарской области для включения указанного объекта в государственную программу.

- Провести капитальный ремонт здания центра дополнительного образования «Вундеркинд» в п.г.т.Усть-Кинельский. Объем финансирования в 2014 году, запланированный бюджетами Самарской области и городского округа, составляет 20 513,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 923,0 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 15 590,0 тыс.рублей.

- Обеспечить трудоустройство в период каникул и свободное от учёбы время несовершеннолетних в образовательные учреждения городского округа. Ориентировочный объем финансирования в 2014 году составит  804,3 тыс.рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 404,3 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 400,0 тыс.рублей.

- Техническое перевооружение корректировка проекта строящихся очистных сооружений на НФС г.Кинеля.

В настоящее время Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассматривается возможность завершения строительства НФС в 2014 году.

- В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» до 2017 года (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №684) по итогам выполнения муниципального контракта на долевое строительство дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет произведен окончательный расчет с подрядчиком в размере 8 156,98 тыс.рублей, с учетом переходящих остатков 2013 года, в т.ч.:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2 854,94 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 4 894,19 тыс.рублей;

- средства бюджета городского округа – 407,85 тыс.рублей.

Планируется в 2014 году расселить 24 квартиры.

- Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №677) предусмотрено предоставление городскому округу Кинель субсидии в размере 23 090,38 тыс.рублей на ремонт дорог местного значения. Размер софинансирования за счет бюджета городского округа составит 2 131,11 тыс.рублей.

- В министерство спорта Самарской области направлена заявка на включение строительства 3 универсальных площадок в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы» (утв. постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №683). Предлагается оборудовать 3 универсальные площадки с покрытием «искусственная трава» по следующим адресам:

- ул.Фестивальная (район жилой застройки);

- ул.Шоссейная, 1 (ГБОУ СОШ №1);

- ул.Крымская, 1 (детский парк).

В настоящее время министерством спорта Самарской области решается вопрос о возможности финансирования строительства площадок в рамках программы.