# Приложение

# к отчету об исполнении

# муниципальной программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)» по итогам 2016 года

В целях реализации федерального и регионального законодательства о развитии информационного общества и формировании электронного документооборота в городском округе Кинель Самарской области начиная с 2012 года действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)», которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 27.05.2011 № 1535 (с изменениями от 26.10.2012 года № 3330, от 24.09.2013 г. № 2774, от 20.12.2013 г. № 3802,  от 30.10.2014 г. № 3443, от 26.12.2014 г. № 4200, от 02.02.2015 г. № 390, от 08.04.2015 г. № 1303, от 10.09.2015 г. № 2854, от 30.10.2015 г. № 3099, от 02.12.2015 г. № 3808, от 10.02.2016 г. № 503, от 17.05.2016 г. № 1670, от 04.07.2016 г. № 2121, 04.08.2016 г. № 2480, от 02.11.2016 г. № 3226, от 27.12.2016 г. № 3908).

Финансирование мероприятий  программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель и бюджета Самарской области:

1) средства были направлены на развитие информационного общества  в городском округе Кинель Самарской области, а именно:

- на  развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, подключение в системе электронного документооборота выделенного канала связи передачи данных, внедрение телекоммуникационных сервисов защиты информации в размере 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, а именно в размере 75500 (семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель), которые освоены в полном объеме и в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель – управление финансами администрации городского округа Кинель), которые освоены  в размере 79 184 (семьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля;

- на приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации муниципального образования «Городского округа Кинель» для внедрения электронного документооборота в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель), которые освоены в размере 697 170 (шестьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят) рублей;

- на развитие локальной вычислительной сети администрации города, внедрение телекоммуникационных сервисов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель), которые освоены в размере 48 000 (сорок восемь тысяч);

- на информационно-правовое обеспечение администрации городского округа в размере 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель), которые освоены в полном объеме.

2) средства были направлены на информационно-статистические услуги городского округа Кинель, а именно:

- на информационные услуги, не входящие в Федеральный план статистических работ Федеральной службы государственной статистики в размере 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель) и освоены в размере 233289 (двести тридцать три тысячи двести восемьдесят девять) рублей;

- на информационные услуги в  периодической печати в размере 2 694 210 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи двести десять) рублей  (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель) и в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - Дума городского округа Кинель) - которые освоены в полном объеме;

- на информационные услуги в области телевидения в размере 423 500 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель), которые освоены в полном объеме и в размере 307 000 (триста семь тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - Дума городского округа Кинель) – освоены в размере 306 999 (триста шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей;

- на услуги по подписке на периодические издания в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей (главный распорядитель средств бюджета городского округа Кинель - администрация городского округа Кинель) и освоены  в размере 319 740 (триста девятнадцать тысяч семьсот сорок) рублей.

3) Общая сумма средств, запланированных на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления                                                                                                                                                                                                                                                                                государственных  и муниципальных услуг» в размере 13 363 976 (тринадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, в том числе:

из областного бюджета в размере 3 752 907 (три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семь) рублей на содержание МБУ «МФЦ»;

из городского бюджета в размере 9 611 069 (девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Указанные средства  освоены  главным распорядителем средств бюджета городского округа Кинель - администрацией городского округа Кинель, в том числе:

из областного бюджета в размере 3 139 351 (три миллиона сто тридцать девять тысяч триста пятьдесят один) рубль на содержание МБУ «МФЦ»;

из городского бюджета в размере 8 951 377 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей.

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в городском округе планируется достижение, в частности, следующих конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности:

1) обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

2) доля рабочих мест в органах местного самоуправления городского округа Кинель, подключенных к единой, высокоскоростной, защищенной телекоммуникационной сети – 90 %;

3) доля электронного документооборота между органами местного самоуправления городского округа Кинель в общем объеме документооборота – 80 %;

4) обеспечение защиты и сохранения целостности информации,   обрабатываемой в информационных системах.

В 2016 году проведена значительная работа по развитию локальной вычислительной сети  и  внедрению комплексной защиты информации в городском округе Кинель, а также приобретено программное обеспечение для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.