## Приложение № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Кинель (2012 - 2017 годы)», утвержденной постановлением администрации г.о.Кинель от 27.05.2011 г. № 1535 ( с изменениями) по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Исполнитель | Главный распоря- дитель бюджет- ных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 101,5 | 101,5 | - | 99,5 | 99,5 | - | Аппарат администрации городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |  |
| 2. | 5.Развитие локальной вычислительной сети администрации города, внедрение телекоммуникационных сервисов | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | Аппарат администрации городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |  |
| 3. | 9.Внедрение комплексной системы защиты информации в органах МСУ города | 73,5 | 73,5 | - | 73,5 | 73,5 | - | Аппарат администрации городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |  |

## Приложение № 2

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Количество общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с, | единиц | 3 | 5 | 166,6 |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте, единиц | % | 60 | 76 | 126,6 |
| 3 | Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети здания администрации, со скоростью не менее 1 гига-бит, % | % | 40 | 70 | 175 |

## * Где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как  : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя;  <70%- низкая.