ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации городского округа

Кинель Самарской области

от «_____» __________2019г. №_____

«Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель * | Объем и источники финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники |
| 1 | Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки территорий городского округа Кинель, документации по планировке территорий, ведение дежурной карты | УАиГ | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 369,3 | 369,3 | 0,0 |
| 3 | Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства | КУМИ | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование земельных участков для предоставления их бесплатно в собственность граждан в целях индивидуального жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 21,7 | 21,7 | 0,0 |
| 5 | Предоставление сформированных земельных участков в собственность граждан | КУМИ | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилья экономического класса | УАиГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,0 | 784,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Программе |  | 12087,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 1 987,0 | 1 987,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 891,0 | 891,0 | 0,0 |
| # в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Комитет по управлению муниципальным имуществом |  | # 300,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 | # 391,0 | # 391,0 | # 0,0 |
| # Управление архитектуры и градостроительства |  | # 11787,0 | # 800,0 | # 800,0 | # 0,0 | # 1 987,0 | # 1 987,0 | # 0,0 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | # 0,0 | # 900,0 | # 900,0 | # 0,0 | # 500,0 | # 500,0 | # 0,0 |

* КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области

* УАиГ – Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области».