Приложение к

постановлению администрации городского округа Кинель

Самарской области

от «_____» ______2019г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ                                     ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» ДО 2025 ГОДА

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 25 марта 2019г. |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области. |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года | Направление Программы: «Город-социум». Цель Программы: Формирование социокультурного пространства, способствующего развитию человеческого потенциала. Задачи программы: - обеспечение демографического развития городского округа Кинель Самарской области, - социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни. |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; - решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Кинель Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - стимулирование развития жилищного строительства; - содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; - получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); - снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов. Задачи Программы: - создание благоустроенного жилищного фонда; - развитие жилищного строительства на территории городского округа Кинель Самарской области; - осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий; - предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2025 годы. Программа реализуется в шесть этапов: I этап – 2019 год – 31.12.2020г.; II этап – 2020 год – 31.12.2021г.; III этап – 2021 год – 31.12.2022г.; IV этап – 2022 год – 31.12.2023г.; V этап – 2023 год – 31.12.2024г.; VI этап – 2024 год – 01.09.2025г. |
| Показатели (индикаторы) Программы | - общая площадь, подлежащая расселению; - численность подлежащих расселению граждан. - доля общей площади жилищного фонда, сформированного для переселения граждан, в общей площади, необходимой для переселения граждан; - количество актуализированных перечней аварийных многоквартирных жилых домов. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не предусмотрены. |
| Объёмы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2019 – 2025 годах составляют 644 913 348,00 рублей1, 2, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 644 913 348,00 рублей, в том числе: средства Фонда – 554 625 479,28 рублей; средства областного бюджета – 58 042 201,32 рубль; средства местного бюджета – 32 245 667 40,00 рублей, в том числе: объем средств на реализацию мероприятий I этапа – 47 754 996,00 рублей, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 47 754 996,00 рублей1, в том числе: средства Фонда – 41 069 296,56 рублей1; средства областного бюджета – 4 297 949,64 рублей2; средства местного бюджета – 2 387 749,80 рублей; объем средств на реализацию мероприятий II этапа – 92 172 363,60 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 92 172 363,60 рубля1, в том числе: средства Фонда – 79 268 232,70 рубля1; средства областного бюджета – 8 295 512,72 рублей2; средства местного бюджета – 4 608 618,18 рублей; объем средств на реализацию мероприятий III этапа – 33 990 793,20 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 33 990 793,20 рубля1, в том числе: средства Фонда – 29 232 082,15 рубля1; средства областного бюджета – 3 059 171,39 рубль2; средства местного бюджета – 1 699 539,66 рублей; объем средств на реализацию мероприятий IV этапа – 167 897 569,20 рублей, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 167 897 569,20 рублей1, в том числе: средства Фонда – 144 391 909,51 рублей1; средства областного бюджета – 15 110 781,23 рубль2; средства местного бюджета – 8 394 878,46 рублей; объем средств на реализацию мероприятий V этапа – 148 124 832,00 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 148 124 832,00 рубля1, в том числе: средства Фонда – 127 387 355,52 рублей1; средства областного бюджета – 13 331 234,88 рубля2; средства местного бюджета – 7 406 241,60 рубль; объем средств на реализацию мероприятий VI этапа – 154 972 794,00 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 154 972 794,00 рубля1, в том числе: средства Фонда – 133 276 602,84 рубля2; средства областного бюджета – 13 947 551,46 рубль2; средства местного бюджета – 7 748 639,70 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение в 2019 - 2025 годах 730 граждан из 369 жилых помещений общей площадью 16 057,00 квадратных метров, из них: за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы I этапа – переселение 63 граждан из 37 жилых помещений общей площадью 1 189,00 квадратных метров; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы II этапа – переселение 133 граждан из 63 жилых помещений общей площадью 2 294,90 квадратных метра; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы III этапа – переселение 49 граждан из 18 жилых помещений общей площадью 846,30 квадратных метра; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа – переселение 182 граждан из 92 жилых помещений общей площадью 4 180,30 квадратных метров; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы V этапа – переселение 142 граждан из 73 жилых помещений общей площадью 3 688,00 квадратных метров; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы VI этапа – переселение 161 гражданина из 86 жилых помещений общей площадью 3 858,50 квадратных метров. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – один из самых масштабных социальных проектов, реализуемых в Российской Федерации.

Проблема обеспечения благоустроенным жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных и для городского округа Кинель Самарской области. С 2009 года на территории городского округа Кинель Самарской области в целях решения данной проблемы Правительством Самарской области осуществляется реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

За период с 2009 по 2018 годы на реализацию указанных мероприятий были привлечены средства Фонда, что позволило в городском округе Кинель Самарской области ликвидировать более 8,7 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда и переселить свыше 400 человек.

На протяжении многих лет Фонд оказывает существенную поддержку муниципальным образованиям Российской Федерации, в том числе и городскому округу Кинель Самарской области, в решении вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Правительством Самарской области во взаимодействии с Фондом выработан и успешно применяется механизм решения жилищных проблем граждан на территории Самарской области.

Одним из приоритетных национальных проектов во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. №204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках которого необходимо решить задачу по созданию новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации для Самарской области определены целевые показатели реализации мероприятий, их значения и объемы бюджетных ассигнований на период с 2019 по 2025 годы.

В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Федеральный закон) одним из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является наличие региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в целях реализации вышеуказанных положений Федерального закона и предусматривает создание эффективного механизма переселения граждан из жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 29 марта 2019г. №179 «Об утверждении Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года», постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. №710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, в целях исполнения целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период, определённых Стратегией социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года, утверждённой решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 ноября 2016г. №187.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Основные цели Программы:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Кинель Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года;

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития жилищного строительства;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

создание благоустроенного жилищного фонда;

развитие жилищного строительства на территории городского округа Кинель Самарской области;

осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий;

предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа реализуется в шесть этапов в период с 2019 по 2025 год:

I этап – 2019 год – 31.12.2020г.;

II этап – 2020 год – 31.12.2021г.;

III этап – 2021 год – 31.12.2022г.;

IV этап – 2022 год – 31.12.2023г.;

V этап – 2023 год – 31.12.2024г.;

VI этап – 2024 год – 01.09.2025г.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

Перечень стратегических показателей (индикаторов) Программы с указанием плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Программе.

Для оценки эффективности реализации Программы используются тактические показатели (индикаторы).

Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, с указанием плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении 2 к Программе.

4. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий по сносу или реконструкция аварийного жилищного фонда, строительству жилых домов, приобретению жилых помещений в построенных и строящихся жилых домах у застройщиков, приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, а также предоставлению возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения (далее – собственники жилья), входящие в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области (далее – Перечень домов), в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации администрацией городского округа Кинель Самарской области (далее – администрация городского округа Кинель), являющейся участником региональной Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» (далее – Государственная программа) в следующем порядке:

-  для нанимателей (в порядке статьи 86 Жилищного кодекса Российской Федерации) – путем предоставления жилых помещений в домах, построенных или приобретенных в муниципальную собственность;

-  для собственников жилья – путем возмещения за изымаемые жилые помещения (с учетом требований статьи 32 Жилищного кодекса), либо предоставления жилья в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации путем заключения соглашения с собственником жилого помещения о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения (договора мены), при этом применяется принцип равнозначности по общей площади и количеству жилых комнат изымаемого и предоставляемого жилья, с предоставлением собственнику жилья права выкупа дополнительной площади (при ее наличии), по стоимости, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 – 2025 годах объем средств за счет всех источников финансирования годах составляет 644 913 348,00 рублей3.4, из них с финансовой поддержкой Фонда – 644 913 348,00 рублей3, в том числе:

средства Фонда – 554 625 479,28 рублей;

средства областного бюджета – 58 042 201,32 рубль;

средства местного бюджета – 32 245 667,40 рублей, в том числе:

объем средств на реализацию мероприятий I этапа– 47 754 996,00 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда - 47 754 996,00 рублей3, в том числе:

средства Фонда – 41 069 296,56 рублей3;

средства областного бюджета – 4 297 949,64 рублей4;

средства местного бюджета – 2 387 749,80 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий II этапа– 92 172 363,60 рубля, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 92 172 363,60 рубля3, в том числе:

средства Фонда – 79 268 232,70 рубля3;

средства областного бюджета – 8 295 512,72 рублей4;

средства местного бюджета – 4 608 618,18 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий III этапа– 33 990 793,20 рубля, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 33 990 793,20 рубля3, в том числе:

средства Фонда – 29 232 082,15 рубля3;

средства областного бюджета – 3 059 171,39 рубль4;

средства местного бюджета – 1 699 539,66 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий IV этапа– 167 897 596,20 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 167 897 596,20 рублей3, в том числе:

средства Фонда – 144 391 909,51 рублей3;

средства областного бюджета – 15 110 781,23 рубль4;

средства местного бюджета – 8 394 878,46 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий V этапа– 148 124 832,00 рубля, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 148 124 832,00 рубля3, в том числе:

средства Фонда – 127 387 355,52 рублей3;

средства областного бюджета – 13 331 234,88 рубля4;

средства местного бюджета – 7 406 241,60 рубль;

объем средств на реализацию мероприятий VI этапа– 154 972 794,00 рубля, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 154 972 794,00 рубля3, в том числе:

средства Фонда – 133 276 602,84 рубля3;

средства областного бюджета – 13 947 551,46 рубль4;

средства местного бюджета – 7 748 639,70 рублей.

Справочная информация о финансировании программных мероприятий с 2019 – 2025 годы указана в приложении 3 к Программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета, в том числе формируемых с учетом планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета, в том числе субсидий, формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда.

Субсидии местному бюджету из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникающих при выполнении полномочий администрации городского округа Кинель по вопросам местного значения (далее – субсидии), на следующие мероприятия:

строительство жилых домов;

приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у застройщиков;

приобретение жилых помещений в строящихся жилых домах у застройщиков;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области в 2019 – 2025 годах, приведен в приложении 4 к Программе.

Указанный перечень сформирован на основании сведений об аварийном жилищном фонде, сформированных и представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 17 Федерального закона.

В Перечне домов определена планируемая дата окончания переселения граждан из каждого аварийного многоквартирного дома.

При этом на территории городского округа Кинель Самарской области в первую очередь подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции более ранний, чем у других аварийных домов.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 5 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложение 6 к Программе.

План мероприятий включает в себя такие показатели как: число жителей, планируемых к переселению, количество расселяемых жилых помещений, расселяемая площадь жилых помещений; источники финансирования программы, запланированные на весь период действия Программы и в разбивке по этапам.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие адресной муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области, аналогичной региональной Государственной программе, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с указанием перечня подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов, включенных в указанную Государственную программу;

наличие подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

наличие копий документов о признании аварийными домов, жители которых подлежат переселению, включенных в Перечень домов настоящей Программы;

централизация закупок согласно статье 26 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

заключение между министерством строительства Самарской области и уполномоченным органом администрации городского округа Кинель соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение).

Субсидии расходуются на строительство домов или приобретение жилых помещений в жилых домах, а также на возмещение за жилое помещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в прилагаемый Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Условием расходования субсидии является использование субсидии в сроки, установленные соглашением.

Предоставление в 2019-2024 годах городскому округу Кинель Самарской области субсидий осуществляется в соответствии с Государственной программой.

Финансирование программных мероприятий осуществляется как за счет средств субъекта Российской Федерации, так и с участием средств Фонда.

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

В результате реализации Программы к 1 сентября 2025г. планируется переселение 730 граждан из 369 помещений общей площадью 16 057,00 кв. метра, из них:

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы I этапа– переселение 63 граждан из 37 жилых помещений общей площадью 1 189,00 кв.метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы II этапа– переселение 133 граждан из 63 жилых помещений общей площадью 2 294,90 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы III этапа – переселение 49 граждан из 18 жилых помещений общей площадью 846,30 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа– переселение 182 граждан из 92 жилых помещений общей площадью 4 180,30 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа– переселение 142 граждан из 73 жилых помещений общей площадью 3 688,00 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы VI этапа– переселение 161 гражданина из86 жилых помещений общей площадью 3 858,50 кв. метра.

Планируемые показатели реализации Программы по годам в период с 2019 по 2025 годы приведены в приложении 7 к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

# Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

# Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения значений тактических показателей (индикаторов) Программы (R) к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Программы;

- значение n-го тактического показателя (индикатора) Программы на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Программы в отчетном году;

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются тактические показатели (индикаторы) приведённые в приложение 2 к Программе. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы приведена в приложении 8 к настоящей Программе.

Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правлением Фонда.

Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».

Средства Фонда предусматриваются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правлением Фонда.

Средства областного бюджета будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года».