|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от _____________№ ________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2016-2020 годы» |

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок | Всего | В т.ч. за счет средств бюджета городского округа |  |
| 1 | Оборудование здания ГКУ СО «ГУСЗН Восточного округа» Управление по городскому округу Кинель | Оборудование входной группы |  | 2016 год | 200,00 | 200,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  |  |  |  | 2017 год | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018 год | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Установка и обустройство пандуса |  | 2019 год | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020 год | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 480,00 | 480,00 |  |
| 2 | Оборудование здания администрации городского округа Кинель | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 12,00 | 12,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2019год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 242,00 | 242,00 |  |
| 3 | Оборудование здания Муниципальное Бюджетное Учреждение городского округа Кинель Самарской области "Спортивный центр "Кинель" |  |  | 2016год. | - | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для всех категорий М1,М2, М3, М4 |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | - | - |  |
| 4 | Оборудование здания – Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области «Городской дом культуры» |  |  | 2016год. | _ | _ | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2017год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 76,00 | 76,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 296,00 | 296,00 |  |
| 5 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Оборудование места в зрительном зале |  | 2019год. | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 66,00 | 66,00 |  |
| 6 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Камертон» городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11,00 | 11,00 |  |
| 7 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская библиотечная система» городского округа Кинель Самарской области Центральная библиотека | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская библиотечная система» городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 210,00 | 210,00 | Управление архитектуры и градостроительс тва администрации городского округа Кинель |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 226,00 | 226,00 |  |
| 8 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2018год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2019год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 11,00 | 11,00 |  |
| 9 | Оборудование здания Структурное подразделение дополнительного образования детей «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть – Кинельский городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 216,00 | 216,00 |  |
| 10 | Оборудование здания Структурное подразделение ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области Центр дополнительного образования «Гармония» | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 216,00 | 216,00 |  |
| 11 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №3 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 216,00 | 216,00 |  |
| 12 | Оборудование здания ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть – Кинельский городского округа Кинель Самарской области | Оборудование места парковки для инвалидов |  | 2016год. | 11,00 | 11,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 216,00 | 216,00 |  |
| 13 | Оборудование здания Муниципального бюджетного учреждения Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс Молодых» | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 400,00 | 400,00 | Муниципальное бюджетное учреждение дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс Молодых» |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 430,00 | 430,00 |  |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3» городского округа Кинель Самарской области | Установка и обустройство пандуса |  | 2016год. | 399,90 | 399,90 | МБУ ДО «Детская школа искусств №3» городского округа Кинель Самарской области» |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2018год. | 82,00 | 82,00 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2019год. | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 511,90 | 511,90 |  |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» городского округа Кинель Самарской области |  |  | 2016год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категории М2 (слабовидящие) |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» городского округа Кинель Самарской области |  |  | 2016год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Детская школа искусств №2» городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категории М2 (слабовидящие) |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 17 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» городского округа Кинель Самарской области |  |  | 2016год. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017год. | - | - | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» городского округа Кинель Самарской области |
|  |  | Оборудование здания для категории М2 (слабовидящие) |  | 2018год. | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М1(глухие) |  | 2019год. | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) |  | 2020год. | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 90,00 | 90,00 |  |
| 18 | Многоквартирный дом ул.Украинская 34 | Проверка сметной документации на предмет соответствия сметным нормативам |  | 2016 год | 4,70 | 4,70 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 4,70 | 4,70 |  |
| 19 | Многоквартирный дом ул.Украинская д.85 кв.21 | Установка пандуса к квартире |  | 2017 год | 226,80 | 226,80 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 226,80 | 226,80 |  |
| 20 | Жилой дом ул. Маяковского д.46 | Установка пандуса |  | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | Итого: | 50,00 | 50,00 |  |
| 21 | МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» библиотека – филиал № 3 | Оборудование кнопки вызова сотрудника |  | 2018год. | 5,00 | 5,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | Установка звукового маяка при входе в здание |  | 2019год. | - | - |  |
|  |  |  |  | 2020год. | - | - |  |
|  |  |  |  | Итого: | 5,00 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 год. | 30,0 | 30,0 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 4848,40 | 4848,40 |  |

| Итого по программе: | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель | 304,70 | 676,80 | 135,00 | 2515,00 | - | 3631,50 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (МБУ МП «Альянс молодых») | 400,00 | - | - | 30,00 | - | 430,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №1» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Детская школа искусств №3» | 399,90 | - | 82,00 | 30,00 | - | 511,90 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» | - | - | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 |
| Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель МБУ культуры «Кинельская городская централизованная библиотека» | - | - | 5,00 | - | - | 55,00 |
| Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» | - | - | - | - | - | 150,00 |
| Муниципальное Бюджетное Учреждение городского округа Кинель Самарской области "Спортивный центр "Кинель" | - | - | - | - | - | 600,00 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области | - | - | - | - | - | 200,00 |
| Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области «Городской дом культуры» | - | - | - | - | - | 25,00 |
| ИТОГО: | 1104,60 | 676,80 | 252,00 | 2725,00 | 90,00 | 4848,40 |