| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ____________№______ г.о. Кинель | ПРОЕКТ |
| --- | --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019г. №1073(в редакции от 27апреля 2022 года) |

В связи с внесением измененийв государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 29 марта 2019 года № 179 (в редакции от 23мая 2022 года), в распоряжение Правительства Самарской области от 24.02.2022 № 51-р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года» (в редакции от 23 мая 2022 года), руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019г. №1073(в редакции от 27апреля 2022 года)следующие изменения и дополнения:

  - В Паспорте:

строку «Объёмы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой» изложить в следующей редакции:

«

| Объёмы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования 2019 – 2024 годах составляют 1 067 760 155,09 рублей1, из них: с финансовой поддержкой Фонда – 1 067 760 155,09 рублей, в том числе: средства Фонда – 803 327 713,83 рублей1; средства областного бюджета – 211 362 404,53 рубля2; средства местного бюджета – 53 070 036,73 рублей³; средства сверхсофинансирования местного бюджета – 4 710 698,39 рублей. |
| --- | --- |

___________________________

1 Средства Фонда носят справочный характер и корректируются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правлением Фонда.

2 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года».

³ Без учета средств сверхсофинансирования местного бюджета.»;

строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение в 2019 - 2024 годах 1079 гражданина из 508 жилых помещений общей площадью 21 212,40 кв. метров, из них: за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы I этапа – переселение 21 гражданина из 7 жилых помещений общей площадью 289,31 кв. метров; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы II этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 00,00 кв. метра; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы III этапа – переселение 61 гражданина из 24 жилых помещений общей площадью 725,19 кв. метра; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 00,00 кв. метра; за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы V этапа – переселение 1 095 граждан из 477 жилых помещений общей площадью 20 197,9 кв. метров. |
| --- | --- |

».

  - В тексте муниципальной программы:

Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 – 2024 годах общий объем средств за счет всех источников финансирования годах составляет  1 067 760 155,09рублей4,5, в том числе:

средства Фонда –803 327 713,83 рублей4;

средства областного бюджета – 211 362 404,53 рубля5;

средства местного бюджета – 53 070 036,73рублей6, в том числе:

средства сверхсофинансирования местного бюджета – 4 710 698,39 рублей.

В целях учета бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, администрация городского округа Кинель ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство строительство Самарской области отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, по форме, утверждаемой соответствующим нормативным правовым актом Самарской области.

Информация о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 год содержится в Приложении 8 к Программе.

Информация о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области на 2021год содержится в Приложении 9 к Программе.

Справочная информация о финансировании программных мероприятий с 2019 – 2024 годы указана в Приложении 3 к Программе.

Межбюджетные трансферты на 2022 год из областного бюджета бюджету городского округа Кинель Самарской области на решение вопросов в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда приводится в Приложение 10 к Программе.

________________________________

4 Средства Фонда носят справочный характер и корректируются в установленном порядке после принятия соответствующего решения правлением Фонда.

5 Объемы средств областного бюджета носят справочный характер. Средства областного бюджета будут корректироваться Законом Самарской области об областном бюджете и Государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года».

6  Без учета средств сверхсофинансирования местного бюджета.».

Раздел 6 «Механизм реализации муниципальной программы» дополнить пунктом 6.22. следующего содержания:

«6.22. Финансирование, в том числе авансовых платежей, исполнения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств без применения процентного соотношения, указанного в абзаце три пункта 6.20. настоящего раздела.».

Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

В результате реализации Программы к 1 сентября 2024г. планируется переселение 1 179 граждан из 508 жилых помещений общей площадью         21 212,40 кв. метров, из них:

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы I этапа – переселение 21 гражданина из 7 жилых помещений общей площадью 289,31 кв. метров;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы II этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 00,00 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы III этапа – переселение 63 гражданина из 24 жилых помещений общей площадью 725,19 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы IV этапа – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 00,00 кв. метра;

за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Программы V этапа – переселение 1 095 граждан из 477 жилых помещений общей площадью 20 197,90  кв. метров.

Планируемые показатели реализации Программы по годам в период с 2019 по 2024 годы приведены в приложении 7 к настоящей Программе.».

1.3. Приложение 3 изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению

1.5. Приложение 6 изложить в следующей редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 10 изложить в следующейредакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области (Фокин В.Н.).

Глава городского округа 					А.А.Прокудин

# Федотов21287

Администрация городского округа Кинель

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области«О внесении изменений и дополненийв муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утверждённую постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2019г. №1073(в редакции от27апреля 2022 года)

| Занимаемая должность | Роспись, дата согласования | Фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации |  | Галимова Н.Г. |
| Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом |  | Фокин В.Н. |
| Директор МКУ «Управление ЖКХ» |  | Молодцов А.П. |