| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  | ПРОЕКТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 11 февраля 2025 года) |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 25 декабря 2025 года № 39 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 11 февраля 2025 года), следующие изменения:

  - В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой»:

    - После слова «субсидий» добавить слова «(внебюджетных трансфертов)».

    - цифру «958995,390» заменить цифрой «1001524,101», цифру «162775,0» заменить цифрой «205334,711».

  - В разделе 5:

    - В пункте 5.1. цифру «219621,596» заменить цифрой «227310,841», цифру «34190,0» заменить цифрой «41879,245».

    - В пункте 5.2.:

      - После слова «субсидий» добавить слова «(внебюджетных трансфертов)».

      - Цифру «739373,794» заменить цифрой «774244,260», цифру «128585,0» заменить цифрой «163455,466»;

      - Таблицу 2 пункта 5.3. изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

- Официально опубликовать настоящее постановление.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава городского округа                                                               В.С. Тимошенко

Савичева 63561

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от №______ |
| --- | --- |

«Таблица 2

Распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий по исполнителям муниципальной программы

|  | Всего по программе (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | 2020 год (тыс. рублей) |  | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | 2024 год (тыс. рублей) | 2025 год (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | 565,300 | 78,000 | 85,300 |  | 78,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 84,000 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» | За счет внебюджетных трансфертов из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34870,466 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34870,466 |  |
|  | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19329,143 | 1633,071 | 4239,119 |  | 1615,372 | 2006,829 | 2213,000 | 2552,107 | 5069,645 |  |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143783,202 | 17689,678 | 19293,279 |  | 16598,996 | 18507,267 | 25355,541 | 22358,936 | 23979,505 |  |
|  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 713498,001 | 66000,0 | 67000,0 |  | 82000,0 | 80000,0 | 112500,001 | 177413,0 | 128585,0 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» | 91,0 | 0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| Администрация городского округа Кинель Самарской области | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63542,196 | 6137,095 | 5910,892 |  | 6971,213 | 7744,558 | 11408,880 | 12639,463 | 12730,1 |  |
|  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25875,793 | 0 | 149,875 |  | 84,4 | 25641,518 | 0 | 0 | 0 | » |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от №_____ «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |

Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель средств бюджета городского округа | Исполнитель | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Раздел 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автодорог, тротуаров | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление архитектуры и градострои-тельства) | Управление архитектуры и градострои-тельства | 80835,859 | 13239,749 | 13043,641 | 7991,261 | 10316,305 | 10383,476 | 5722,257 | 20139,170 |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54510,200 | 4066,950 | 5666,667 | 7977,901 | 6998,840 | 10800,840 | 15595,857 | 3403,145 |  |
|  |  |  |  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 634496,408 | 60000,0 | 61000,0 | 76000,0 | 65082,370 | 95783,560 | 162683,798 | 113946,680 |  |
| 1.3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8411,549 | 382,979 | 557,377 | 629,834 | 1192,122 | 4171,225 | 1040,822 | 437,190 |  |
|  |  |  |  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79001,593 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 14917,630 | 16716,441 | 14729,202 | 14638,320 |  |
| 1.4. | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | 25,594 | 0 | 25,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 857281,203 | 83689.678 | 86293,279 | 98598,996 | 98507,267 | 137855,542 | 199771,936 | 152564,505 |  |
| Раздел 2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническая поддержка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных | Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – Администрация г.о. Кинель) | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» (далее - МКУ «Управление ЖКХ») | 565,3 | 78,0 | 85,3 | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 84,0 |  |
| 2.2. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» (далее - МБУ «СБСК») | 4369,811 | 840,042 | 551,348 | 564,188 | 530,949 | 372,128 | 724,019 | 787,137 |  |
| 2.3. | Устройство и ремонт монолитных искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части автодорог местного значения | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Ремонт мостовых сооружений | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Приобретение специализированной техники для повышения уровня содержания автомобильных дорог местного значения Самарской области | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | За счет внебюджетных трансфертов из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34870,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34870,466 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 39805,577 | 918,042 | 636,648 | 642,188 | 610,949 | 452,128 | 804,019 | 35741,603 |  |
| Раздел 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 804,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,410 |  |
| 3.2. | Нанесение дорожной разметки. | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 11352,611 | 768,496 | 909,993 | 1051,184 | 1475,880 | 1840,872 | 1828,088 | 3478,098 |  |
| 3.3. | Модернизация светофорных объектов (включает приобретение оборудования: устройство программируемых звуковых приставок; светофоры транспортные (светодиодные) Т 1.2.; светофоры пешеходные (светодиодных) П 1.1.; контроллеры дорожные) | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 2802,311 | 24,533 | 2777,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния подъездных путей к образовательным учреждениям перед началом нового учебного года | Администрация г.о. Кинель | МКУ «Управление ЖКХ» | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление культуры) | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Дом молодежных организаций «Альянс молодых» (далее - МБУ ДМО «Альянс молодых») | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | 14959,332 | 793,029 | 3687,771 | 1051,184 | 1475,880 | 1840,872 | 1828,088 | 4282,508 |  |
| Раздел 4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Освещение в газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля» и на сайте администрации г.о. Кинель о деятельности Госавтоинспекции и администрации г.о. Кинель по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике нарушений правил дорожного движения | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр», Администрация г.о. Кинель | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение информационного материала для размещения на улицах городского округа и раздачи при проведении акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (информационные материалы: баннеры, буклеты, календари световозвращающие элементы и др. | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | 91,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| Итого по разделу 4 |  |  |  | 91,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| Раздел 5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | 40459,074 | 6137,095 | 5909,378 | 6970,360 | 7740,000 | 4749,778 | 4479,463 | 4473,000 |  |
| 5.2. | Реализация мероприятий по оказанию содействия транспортной организации, осуществляющей деятельность на территории городского округа Кинель Самарской области по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,925 | 0 | 1,514 | 0,853 | 4,558 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 683,521 | 0 | 149,875 | 84,4 | 449,246 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта с использованием лизинговых схем | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22939,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6659,102 | 8140,0 | 8140,0 |  |
|  |  |  |  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25192,272 | 0 | 0 | 0 | 25192,272 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Возмещение недополученных доходов льготного проезда для учащихся общеобразовательных школ | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 137,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 117,095 |  |
|  |  |  |  | За счет субсидий из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 5 |  |  |  | 89417,989 | 6137,095 | 6060,767 | 7055,613 | 33386,076 | 11408,880 | 12639,463 | 12730,095 |  |
| Всего по программе |  |  |  | 1001555,101 | 91537,844 | 96693,465 | 107362,981 | 133995,172 | 151572,422 | 215058,506 | 205334,711 | » |